Harmonogram Projektu - PowerBank

- Schemat układu wraz z doborem elementów wraz z symulacjami – (28.10 - 5.11)

- Schemat PCB – (5.11 – 12.11) – zamówienie elementów i płytki

- Oprogramowanie STM32 – (26.11 – 3.12)

- Lutowanie układu i zgrzewanie ogniw (10.12 – 17.12)

- Projekt i druk obudowy (07.01)

- Dokumentacja i złożenie wszystkiego w całość wraz z testami (18.01)

Hubert Polus 278308

Michał Zawada